| Ожидаемое время выполнения работы | Фактическое время выполнения работы |
| --- | --- |
| 5ч | 7ч |

Отчёт о тестировании

Тестирование проводилось в следующем тестовом окружении: эмулятор Android Studio, Android 9.0, Honor 8. Номер тестируемой версии приложения: 3.6.

Все требования, затронутые изменениями, были покрыты чек-листом https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNnC2hvlfB-C9pi2wSOgTKQ5rakZCm1A-Z8wIe2OfhI/edit?gid=899462569#gid=899462569.

Также написан регрессионный чек-лист: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNnC2hvlfB-C9pi2wSOgTKQ5rakZCm1A-Z8wIe2OfhI/edit?gid=1540435533#gid=1540435533.

Результаты выполнения тестов можно посмотреть там же.

Из 68 проверок успешно прошло 41, не прошло — 19, заблокировано – 4.

Список багов, найденных при тестировании, разбит по приоритетам:

-Блокирующие: отсутствуют

-Критичные: 1

-Стандартные: 12

-Желательные: отсутствуют

С учётом того, что блокирующих багов не найдено, но найдено 10 стандартных среди измененных функций, 1 стандартный и 1 критичный в регрессионном тестировании, команда тестирования против публикации новой версии приложения в Google Play до их исправления.

-На написание тестовой документации ушло ~5 часов
-На проведение тестирования ушло ~2 часа
-Критичный баг с обратной связью не направляет пользователей в нужное место, остальные найденные баги доставляют неудобство и портят пользовательский опыт.
-В процессе были задействованы: тестирование обновления, тестирование прерываний, тестирование сети, тестирование ориентации, тестирование геолокации и функциональное тестирование
-После исправление багов в первую очередь стоит обратить внимание на окно обратной связи, сохранение станций в истории маршрутов и сообщение об ошибке при отсутствии сети, не менее важно проверить работу интерфейса при смене ориентации экрана заново
-Серьезный баг только один, но пользовательский опыт страдает. Рекомендовано исправить как минимум ошибки с обратной связью, историей и сетью.