| Ожидаемое время выполнения работы | Фактическое время выполнения работы |
| --- | --- |
| 10-15 часов | 15-20 часов (у меня была большая пауза, я успел подзабыть некоторые вещи) |

Задания 1, 2, 3

- Ссылка на гугл-таблицу с заданиями:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_rybmdb0KwGPesCtpdZ7nt-HvjoYIeyRpQjkhGnZ-Ik/edit?gid=899462569#gid=899462569

- Ссылка на баг-репорты:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_rybmdb0KwGPesCtpdZ7nt-HvjoYIeyRpQjkhGnZ-Ik/edit?gid=977751969#gid=977751969

Задание 4

Вёрстка

Всего проверок на вёрстку походного тарифа - 46
	-Пройдено - 20 (43%)
	-Не пройдено - 15 (33%)
	-Пропущено - 1 (2%)
	-Заблокировано - 10 (22%)

Всего заведено багов - 23
	-Желательные - 14 (60%)

-Стандартные - 6 (26%)

-Критические - 0
	-Блокирующие - 3 (14%)

Логика

Всего проверок на логику - 43
	-Пройдено - 23 (50%)
	-Не пройдено - 18 (47%)
	-Пропущено - 0
	-Заблокировано - 2 (3%)

Всего заведено багов - 18
	-Желательные - 1 (5%)

-Стандартные - 14 (77%)

-Критические - 3 (16%)
	-Блокирующие - 0

Суммарно
Проверок - 89
	-Пройдено - 43 (45%)
	-Не пройдено - 33 (39%)
	-Пропущено - 1 (1%)
	-Заблокировано - 12 (15%)

Всего заведено багов - 41
	-Желательные - 15 (37%)

-Стандартные - 20 (49%)

-Критические - 3 (7%)
	-Блокирующие - 3 (7%)

Как у пользователя, впечатления от продукта остались смешанные, ощущается оно сырым. Можно сделать заказ без оплаты, но отменить его нельзя! Также часть с верификацией прав ещё не сделана.

Протестировать удалось большую часть верстки формы бронирования походного режима, окно бронирования автомобиля этого же режима. Протестировать вёрстку окон отмены не удалось из-за бага. Также почти вся логика окна способа оплаты, окна добавление карты и кнопки бронирования была протестирована.

Продукт к релизу не готов, т.к. процент пройденных проверок - всего 45%, есть 3 критических и 3 блокирующих бага, а верификация прав пока не реализована.